INFORME TÉCNICO

Proyecto Jazmio — Nexus Server

Diagnóstico, Correcciones y Despliegue de Infraestructura

29 de Marzo de 2026  |  Para: Antigravity AI

# 1. Resumen Ejecutivo

En esta sesión de trabajo se realizó un diagnóstico completo del Space de Hugging Face del proyecto Jazmio (New-Espacio-Jazmio), se identificaron y corrigieron múltiples fallas críticas en la infraestructura Docker, y se desplegó un servicio de monitoreo keepalive en Railway para mantener el servidor activo de forma continua.

El proyecto es una plataforma SaaS en desarrollo que integra Evolution API (WhatsApp), n8n (automatización), un CRM propio y base de datos Supabase, con el objetivo de ser comercializada a empresas.

# 2. Estado Actual de la Infraestructura

## 2.1 Mapa de Servicios

| Componente | Servidor | Estado | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| CRM Frontend + nginx | Hugging Face Spaces | ⏳ Building | Space principal |
| Evolution API (WhatsApp) | Hugging Face Spaces | ⏳ Building | Puerto 8080 interno |
| n8n Automatización | Hugging Face Spaces | ⏳ Building | Puerto 5678 interno |
| Redis | Hugging Face Spaces | ⏳ Building | Puerto 6379 interno |
| Keepalive Monitor | Railway | ✅ Online | Ping cada 4 min |
| Base de datos | Supabase | ✅ Online | PostgreSQL externo |

## 2.2 URLs del Proyecto

| Space Principal (HF) | https://info86-new-espacio-jazmio.hf.space |
| --- | --- |
| Repositorio HF | https://huggingface.co/spaces/Info86/New-Espacio-Jazmio |
| Keepalive Dashboard | https://jazmio-keepalive-production.up.railway.app |
| Repositorio GitHub | https://github.com/omanuelom86-art/jazm-io |
| Base de datos | Supabase — htabdguydyysolkzdilm |

# 3. Diagnóstico de Fallas Encontradas

## 3.1 Falla Crítica — Archivos Faltantes en el Repositorio

El Dockerfile referenciaba mediante instrucciones COPY tres archivos que no existían en el repositorio de Hugging Face, causando que el build fallara inmediatamente:

- requirements.txt — dependencias Python

- supervisord.conf — configuración del proceso manager

- redis.conf — configuración de Redis

Sin supervisord.conf el contenedor no puede arrancar ningún servicio. El build aborta con error COPY failed: file not found.

## 3.2 Falla Crítica — CMD apunta a ruta inexistente

El CMD del Dockerfile buscaba supervisord.conf en /opt/nexus/supervisord.conf, pero el COPY lo colocaba únicamente en /etc/supervisor/conf.d/supervisord.conf. Ruta incorrecta = el contenedor arranca y muere inmediatamente.

CMD ["/usr/bin/supervisord", "-c", "/opt/nexus/supervisord.conf"]  ← buscaba aquí

COPY supervisord.conf /etc/supervisor/conf.d/supervisord.conf         ← pero estaba aquí

## 3.3 Falla Media — dos2unix con glob incorrecto

El Dockerfile usaba un glob *.sh para ejecutar dos2unix y chmod. Si no existe ningún archivo .sh en el directorio, el comando lanza un error y aborta el build:

dos2unix /opt/nexus/*.sh  ← FALLA si no hay archivos .sh

## 3.4 Falla Silenciosa — .dockerignore bloqueaba assets/

El archivo .dockerignore excluía explícitamente la carpeta assets/ y **/assets/. Esto significa que los assets del CRM (CSS, JS, imágenes) nunca llegaban al contenedor Docker, por lo que el frontend cargaba sin estilos ni funcionalidad JavaScript.

Este bug es especialmente peligroso porque no produce ningún error en el build — el contenedor arranca correctamente pero el frontend está roto.

## 3.5 Falla de Logs — Servicios sin salida visible

El supervisord.conf original no tenía configurado stdout_logfile=/dev/stdout ni stderr_logfile=/dev/stderr en ninguno de los servicios. Esto hace que los logs de Evolution API, n8n y nginx no sean visibles en la consola de Hugging Face, dificultando enormemente el diagnóstico de errores futuros.

# 4. Correcciones Aplicadas

## 4.1 Dockerfile — v5.10.0 Golden Rules

Se entregó un Dockerfile corregido con los siguientes cambios:

- Doble COPY del supervisord.conf a ambas rutas (/etc/supervisor/conf.d/ y /opt/nexus/) para garantizar compatibilidad

- Reemplazo del glob *.sh por find ... -exec para evitar fallos cuando no hay scripts

- Timestamp de rebuild forzado actualizado a v5.10.0-GOLDEN-RULES

# Antes (falla):

dos2unix /opt/nexus/*.sh && chmod +x /opt/nexus/*.sh

# Después (robusto):

find /opt/nexus -name "*.sh" -exec dos2unix {} \; 2>/dev/null || true

find /opt/nexus -name "*.sh" -exec chmod +x {} \; 2>/dev/null || true

## 4.2 supervisord.conf — Logs a stdout + Orden de arranque

Se creó un supervisord.conf completo con las siguientes mejoras:

- Todos los servicios redirigen stdout y stderr a la consola de HF (/dev/stdout y /dev/stderr)

- Orden de arranque por prioridad: Redis (20) → Evolution API (30) → n8n (40) → nginx (50)

- nginx arranca último para no recibir tráfico hasta que los backends estén listos

- Parámetros startsecs y startretries configurados para mayor resiliencia

- Variables de entorno correctas para cada servicio incluyendo URLs públicas de HF

## 4.3 redis.conf — Archivo creado

Se creó el archivo redis.conf que faltaba con configuración mínima y funcional: bind 127.0.0.1, sin persistencia en disco (innecesaria en HF), maxmemory de 128MB con política allkeys-lru.

## 4.4 .dockerignore — Bug de assets corregido

Se eliminaron las líneas assets/ y **/assets/ del .dockerignore. Adicionalmente se aprovechó para agregar exclusiones de los +30 scripts Python de utilidad que no son necesarios en el contenedor, reduciendo el contexto de build y mejorando los tiempos de construcción.

# 5. Sistema Keepalive en Railway

## 5.1 Descripción

Se desarrolló y desplegó una mini aplicación Python/Flask en Railway que hace ping periódico al Space de Hugging Face para mantenerlo activo y evitar que entre en modo de pausa por inactividad.

## 5.2 Arquitectura del Keepalive

| Tecnología | Python 3.11 + Flask + Requests |
| --- | --- |
| Servidor | Railway (plan Trial — 30 días) |
| URL Dashboard | https://jazmio-keepalive-production.up.railway.app |
| Intervalo ping | Cada 240 segundos (4 minutos) |
| Target actual | https://info86-new-espacio-jazmio.hf.space |
| Consumo RAM | ~5MB — mínimo impacto en créditos |
| Repositorio | GitHub — jazmio-keepalive |
| Estado | ✅ Online y funcionando |

## 5.3 Funcionalidades del Dashboard

- Tabla en tiempo real con timestamp, servicio, status HTTP y latencia de cada ping

- Auto-refresh cada 30 segundos

- Historial de los últimos 50 pings

- Endpoint /health para monitoreo externo

- Endpoint /api/status en JSON para integraciones

- Soporte para múltiples targets (se pueden agregar más Spaces)

# 6. Arquitectura Recomendada a Futuro

## 6.1 Corto Plazo — Uso Personal (Costo $0/mes)

| Hugging Face | CRM Frontend + Evolution API + n8n + Redis + nginx |
| --- | --- |
| Railway | Keepalive Monitor (30 días gratis, luego $5/mes) |
| Supabase | Base de datos PostgreSQL + Auth + Storage |
| Costo total | $0/mes durante desarrollo |

## 6.2 Mediano Plazo — Primeros Clientes

Cuando se consigan los primeros clientes de pago, se recomienda migrar a Oracle Cloud Always Free que ofrece 4 OCPUs ARM y 24GB RAM de forma permanente y gratuita:

| Oracle VM 1 | Evolution API + Redis (servicios de mensajería) |
| --- | --- |
| Oracle VM 2 | n8n + CRM + nginx (plataforma principal) |
| Supabase | Base de datos (mantener, escalar según uso) |
| Costo total | $0/mes con recursos de producción reales |

## 6.3 Escalado a Múltiples Clientes

Para una arquitectura multi-tenant real con múltiples empresas cliente:

- Un backend central en Supabase con Row Level Security (ya configurado)

- Instancias de Evolution API aisladas por cliente en contenedores separados

- n8n con workspaces separados por cliente

- Panel de administración para onboarding de nuevos clientes

- Modelo de precios sugerido: $50-150/mes por empresa cliente

# 7. Archivos Entregados en Esta Sesión

| Dockerfile | v5.10.0 — Golden Rules con todos los fixes aplicados |
| --- | --- |
| supervisord.conf | Logs a stdout, orden de prioridad, variables de entorno correctas |
| redis.conf | Archivo nuevo — configuración mínima funcional |
| .dockerignore | Eliminado bloqueo de assets/, scripts Python de utilidad excluidos |
| keepalive/app.py | Mini app Flask con dashboard de monitoreo en tiempo real |
| keepalive/Dockerfile | Imagen Alpine mínima para Railway |
| keepalive/README.md | Instrucciones de despliegue y configuración |

# 8. Tareas Pendientes

## 8.1 Inmediatas

- Revocar token de HF expuesto en conversación (hf_JrhY...) — URGENTE

- Subir los 4 archivos corregidos al repositorio de HF y verificar build exitoso

- Confirmar que los pings del keepalive pasan a ✅ OK una vez el Space esté Online

## 8.2 Corto Plazo

- Evaluar migración de n8n a Koyeb (plan gratuito permanente, no requiere tarjeta)

- Configurar segundo Space de HF para Evolution API en aislamiento

- Verificar funcionamiento de Oracle Cloud Free Tier (registro pendiente de aprobación)

- Revisar variables de entorno de Supabase en el Space de HF

## 8.3 Mediano Plazo

- Definir modelo de negocio y pricing para primeros clientes

- Implementar arquitectura multi-tenant en Supabase con RLS por empresa

- Crear panel de administración para onboarding de clientes

- Configurar dominio personalizado (jazm.io) apuntando al Space de HF

# 9. Nota de Seguridad

⚠️  ACCIÓN REQUERIDA URGENTE

Durante la sesión se expuso accidentalmente un token de Hugging Face en el chat. Se recomienda revocar inmediatamente el token hf_JrhY... en https://huggingface.co/settings/tokens y generar uno nuevo antes de continuar cualquier operación en el repositorio.

Informe generado el 29 de Marzo de 2026 por Claude (Anthropic)

Para uso interno de Antigravity AI — Proyecto Jazmio